附件2

2025年团结村乡村旅游项目实施方案

一、项目概况

（一）项目名称：2025年巴音宝力格镇团结村乡村旅游项目

（二）建设性质：新建

（三）主管部门：乌拉特后旗乡村振兴服务中心

（四）责任单位：乌拉特后旗巴音宝力格镇人民政府

（五）实施地点：乌拉特后旗巴音宝力格镇团结村

（六）建设内容和规模：基础设施工程：清理平整场地3500㎡，方钢管围栏550米，木栈道750㎡，刷油漆并打磨1768米。水池建设工程：开挖2个水池、硬化2000㎡、厚度为20厘米，强度等级为C30混凝土800m³、直径14毫米钢筋52吨，规格为60毫米×60毫米、厚度1厘米的预埋件380个，做防水3800㎡、地坪漆3800㎡、水池保护层厚度为10厘米、C30细石混凝土2000㎡。水上游乐设备：采购水上游乐设备1套。

（七）项目资金规模及来源：项目计划总投资193万元，全部申请衔接推进乡村振兴补助资金。

（八）项目负责人及电话：郭乐   15647891000

（九）建设期：2025年7月—2025年11月

二、项目建设背景、可行性和必要性

（一）项目建设背景

2023年，旗委、旗政府立足全局、统筹谋划，依托团结五社“区位好、基础好、民风好”的有利条件，决定以发展庭院经济、壮大集体产业为路径，以特色民宿为引领，盘活乡村闲置资源，全力打造以果树为主题的集“吃、住、玩、乐”于一体的康养消费品牌——团结果树民宿村。通过将“旧乡愁”与“新乡土”相结合，以“小民宿”撬动旅游产业“大发展”，为乡村振兴注入新动能，打造高质量发展的“新引擎”。目前，团结村已荣获全国文明村镇、全国乡村治理示范村、自治区抓党建促乡村振兴先进集体、自治区乡村旅游重点村等多项荣誉。

（二）项目建设可行性

项目依托团结村独特的河套田园风光，利用集体土地新建水上乐园，并扶持农业园区、农家乐等建设，以此培育发展“农业+旅游”新业态、新模式。该项目实施后，将对团结村的文旅产业发展起到显著的助推作用，有效吸引客流，丰富村内文旅项目品类；同时，能明显提升游客接待能力，进一步优化村集体经济结构，充分激发广大村民的致富意识。

（三）项目建设必要性

随着城市化水平提升及地方文旅事业蓬勃发展，该项目的实施具有显著必要性，主要体现在以下四个方面：

1.旅游热度持续攀升：自2023年国庆起，团结村已改造特色民宿28户，建成亲子游乐园一座，内有彩虹滑道、水上泡泡月等无动力设施，此外还有露天电影场地、休闲垂钓区、自助烧烤区等。现已逐渐成为周边游、亲子游的热门选择，形成覆盖周边2个区县的“1小时”及城区“10分钟”农文旅休闲体验圈，游客基础扎实。

2.餐饮服务特色鲜明：村内打造了特色蒙餐区（如呼和巴什格蒙餐），由5个牧业嘎查集中投建，可同时容纳400人就餐；此外，老北京铜锅搭配纯后山羊肉等特色美食，能满足不同游客的饮食需求。

3.自然景观资源优越：临近万年阴山，可欣赏雄浑险峻的山脉风光，同时坐拥秀美的田园乡村景致，自然风貌多样，具备较强吸引力。

4.人文景观底蕴深厚：团结村民宿村落建设逐步推进，既展现了美丽乡村的宜居环境，又传承了当地农耕文化，人文内涵丰富，为文旅融合发展奠定基础。

三、项目建设方案

项目建设方案将严格遵循相关建设要求，以“美观、实用、环保”为核心原则。方案实施既有助于改善村里文旅产业的基础设施条件，为后续项目开发奠定良好基础，又能有效控制建设成本，实现效益最大化。

（一）清理平整场地3500平方米，方钢围栏，木栈道，刷油漆加打磨，地面硬化等基础设施工程，共计450000元。

（二）水池建设2个，2000平方米，土方开挖工程，水池保护层混凝土工程，混凝土硬化工程，防水工程，地坪漆，预埋件，钢筋及绑钢筋工费等，共计710000元。

（三）水上游乐设备1套，共计770000元。

四、项目时间进度

（一）项目前期准备阶段（2025年7月—2025年8月），项目实施前对项目实施方案进行公示，包括项目名称、资金来源、实施期限、绩效目标、实施单位及责任人等。充分体现项目安排、资金使用的公正、公开、规范，并自觉接受社会监督。同时明确项目实施单位和监督部门以及各级责任人的责任，做到分级负责，各负其责，各尽其能。与此同时积极协调旗相关部门办理土地规划，工程施工等手续，为项目合规合法建设打下坚实基础。

（二）项目实施阶段（2025年8月—2025年10月），严格按照项目实施方案要求，进一步落实好项目资金，积极组织项目实施，确保本项目按计划、高质量完成。

（三）项目验收及运营阶段（2025年10月—2025年11月），切实加强项目的检查验收工作，形成一个行之有效的制度，及时纠正项目实施中存在的问题，总结经验完善管理措施，形成长效帮扶机制，切实带动脱贫户增收。

五、项目成本估算（详细测算计划支出明细）

项目计划总投资193万元，全部申请衔接推进乡村振兴补助资金。

项目资金使用清单

单位：元

| 名称 | 建设内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础设施工程 | 清理平整场地3500㎡，方钢管围栏550米，木栈道750㎡，刷油漆并打磨1768米。 | 450000 |  |
| 水池建设工程 | 开挖2个水池、硬化2000㎡、厚度为20厘米，强度等级为C30混凝土800m³、直径14毫米钢筋52吨，规格为60毫米×60毫米、厚度1厘米的预埋件380个，做防水3800㎡、地坪漆3800㎡、水池保护层厚度为10厘米、C30细石混凝土2000 | 710000 |  |
| 水上游乐设备 | 采购水上游乐设备1套（包括安装费） | 770000 |  |
| 合计（元） |  | 1930000 |  |

六、组织保障措施

（一）组织领导

为了切实加强对项目工作的领导，推进和落实各项工作，实行党政“一把手”负责制，成立工作领导小组，解决工作中的重大问题，确保项目资金各项工作落实到位。领导小组成员如下：

组  长：郭永智     镇党委书记

副组长：杜雨春     镇长

成  员：郭  乐     镇副镇长

马嘉伟     镇经济发展与建设办公室主任

领导小组下设联络组，由巴音镇副镇长郭乐担任联络员，负责该项目的组织协调和实施推进工作，通过强化统筹协调与责任落实，全力保障项目按时间节点有序推进，确保项目按计划落地见效。

（二）项目法人及责任人、项目实施单位

项目法人：杜雨春      巴音宝力格镇镇长

项目负责人：郭乐      巴音宝力格镇副镇长

项目实施单位：巴音宝力格镇人民政府

全面落实项目法人制和责任制，加强对项目资金的监管与规范使用。从项目下达、计划执行、建设实施、验收评估到后续管护，实施全过程跟踪管理，确保项目落地见效，让脱贫户切实受益。

七、效益分析

水上游乐项目作为近年来广受青睐的亲水体验活动，通过融合娱乐性、竞技性与文化主题，其实施将为当地带来显著的经济与社会效益，具体体现在以下方面：

（一）经济效益

1.吸引客流，带动消费：水上游乐项目凭借强互动性和视觉冲击力，可成为景区的“引流利器”，显著提升团结村果树民宿村的单日客流量，进而带动周边餐饮、住宿等关联业态消费。投产后可新增就业岗位6个，带动集体经济收入增加9万元以上。

2.构建多元盈利模式：通过设置赛事奖品（如冰箱、手机）及晋级机制，延长游客停留时间，创造更多二次消费机会；同时结合餐饮、无动力乐园等衍生项目推出套餐产品，拓宽盈利渠道。

（二）带动相关产业发展

1.助农产业的发展：新媒体在近几年的迅速发展，水上游乐项目能够很好地和新媒体的运营相结合，适配乡村旅游场景，同时带动当地农产品的线上推广和销售。

2.亲水经济产业链：项目建设填充村文旅的产业完善布局，对原有的陆地无动力项目是一个很好的产业补充，丰富了文旅产业的结构，带动亲水相关的产品的销售。

（三）投资回报率高，助力乡村振兴

1.投资回报率高，加速成本回收：项目参与形式灵活，既可组织单人参赛、单位团体拓展，也可短期租赁给网红及其他传媒单位使用，叠加广告招商等多元化营收模式，能实现快速回本并盈利。

2.助力乡村旅游升级，推动乡村振兴：通过植入乡村文化主题的水上游乐项目，可显著提高民宿村重游率，成为带动村集体和村民增收的“灵魂项目”，为乡村振兴注入持续动力。

八、社会效益

（一）丰富群众文化生活与村民互动

水上游乐项目兼具趣味性与运动属性，考验参与者的平衡力、爆发力与策略，契合全民健身需求，能为群众提供多样化的休闲运动选择。同时，项目可作为公益活动平台，如借鉴多地经验开展关爱留守儿童活动，通过水上娱乐互动，为村民及特殊群体提供社交与情绪释放的空间，促进邻里交流与情感联结。

（二）提升地区知名度与文化传播

可通过与《男生女生向前冲》等电视节目合作，借助媒体联动效应扩大宣传覆盖面，吸引跨区域游客关注；持续的媒体曝光既能为项目积累忠实粉丝群体，也能间接助力地方旅游品牌的塑造与推广，让地域文化和旅游特色得到更广泛传播。

（三）文化主题融合

项目将通过设计国潮、农耕、海洋等多元主题，把地方特色文化元素转化为可视化的场景与体验，突出在地文化辨识度。例如，在水上游乐项目中融入蒙古族特色演出，让游客在休闲娱乐的同时，深度感受地域文化魅力，延伸文化体验的广度与深度。

九、项目后续管理

依据《内蒙古自治区衔接推进乡村振兴资金资产管理指导意见》要求，项目竣工验收后，对项目形成资产进行审计，根据审计结果将资产确权移交至嘎查村集体，嘎查村党支部书记作为资金资产管理第一责任人，村“两委”成员负责资产后续管护，确保资金资产的完整性、安全性和长效性。