附件

巴音宝力格镇五支渠村现代养殖配套设施建设项目、巴音宝力格镇东升村四社

村内街道硬化项目纳入2026年度

常态化帮扶项目清单

一、巴音宝力格镇五支渠村现代养殖配套设施建设项目

（一）项目名称：乌拉特后旗巴音宝力格镇五支渠村现代养殖配套设施建设项目

（二）建设性质：新建

（三）主管部门：乌拉特后旗乡村振兴服务中心

（四）责任单位：巴音宝力格镇人民政府

（五）实施地点：巴音宝力格镇五支渠村

（六）资产权属：项目建成后形成资产归巴音宝力格镇五支渠村集体经济组织所有。

（七）建设内容及规模：新建456.9平方米饲料库；对现有饲料库1500平方米围护结构进行更换改造；配套安装卷帘门6套及相关附属配套设施。

（八）项目投资及资金来源：项目总投资54.00万元，全部使用常态化帮扶资金结余资金。

（九）项目负责人及联系电话：郭乐 15647891000

（十）建设周期：2026年9月—12月

二、巴音宝力格镇东升村四社村内街道硬化项目

（一）项目名称：巴音宝力格镇东升村四社村内街道硬化项目

（二）建设性质：新建

（三）主管部门：乌拉特后旗乡村振兴服务中心

（四）责任单位：巴音宝力格镇人民政府

（五）实施地点：巴音宝力格镇东升村

（六）资产权属：项目建成后形成资产归巴音宝力格镇东升村集体经济组织所有。

（七）建设内容及规模：实施村内道路硬化工程，铺设沥青混凝土路面2100米、路面宽度4米。

（八）项目投资及资金来源：项目总投资52.08万元，全部使用常态化帮扶资金结余资金。

（九）项目负责人及联系电话：郭乐 15647891000

（十）建设周期：2026年9月—12月