乌后政字〔2025〕93号

乌拉特后旗人民政府

关于印发《乌拉特后旗节水行动（2025年）

实施方案》的通知

各苏木镇人民政府，旗直各相关部门：

现将《乌拉特后旗节水行动（2025年）实施方案》随文印发，请认真贯彻落实。

乌拉特后旗人民政府

2025年5月30日

乌拉特后旗节水行动（2025年）实施方案

为深入贯彻落实自治区党委、政府工作要求，全面落实市委五届八次全会和《政府工作报告》工作安排，扎实推进旗委十一届四次全会和《政府工作报告》中所明确的各项任务，全方位贯彻“四水四定”原则，大力推动农业、工业、城镇和生态等重点领域节水，提高水资源节约集约利用水平，结合我旗实际，制定本方案。

- 一、主要目标

2025年，全旗用水总量控制在1.05亿立方米以内；万元国内生产总值用水量较2020年下降20%以上；新增农业节水能力300万立方米左右，农田灌溉水有效利用系数达到0.66以上；工业万元增加值用水量较2020年下降12%；城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内，再生水利用率达到90%以上；非常规水源利用量达到1000万立方米以上。全旗水资源节约利用取得明显成效，水资源利用效率和效益显著提升，全社会节水意识进一步增强，全面巩固县域节水型社会达标建设成果。

- 二、重点行动

（一）落实最严格水资源管理制度

1.严格水资源刚性约束。严格执行用水总量和强度双控制，把水资源作为最大刚性约束；严格落实“四水四定”原则，根据区域水资源承载能力水量分配，因地制宜实施差别化管控措施；推动各类规划和重大项目布局水资源论证，合理规划产业布局和规模，坚决遏制不合理用水需求。（责任部门：旗水利局、发改委、农科局、住建局、工信局，各苏木镇；以下各项工作均需各苏木镇人民政府落实，不再列出）

2.严格落实限审限批。水资源超采（载）区，除城乡居民生活等特殊情形外，暂停审批新增取用地下水，其他审批权限全部上划调整为市级受理审批；依法关闭公共供水管网覆盖范围内机电井或者通过替代水源已经解决供水需求的区域内的自备井。（责任部门：旗水利局、住建局）

3.完善用水计量收费。井灌区全面实行“以电折水”计量，新增“以电折水”典型井16眼；机电井推行“一井一表”，安装灌溉型电表800个、安装流量计400个以上；非农用户年许可水量20万立方米以上的地表取水、5万立方米以上的地下取水户全部实现在线监测。（责任部门：旗水利局、农科局）

（二）推进农业节水增效

4.加强工程节水。推进高标准农田项目建设，实施团结渠（乌盖段）和杨正稍渠（巴音镇段）恢复改造工程，改扩建引黄（洪）滴灌澄清池2处，泵站2座，开展恢复黄灌和井黄双灌面积3万亩以上，逐步减少地下水开采量，新增农业节水能力160万立方米。（责任部门：旗农科局、水利局）

5.推进农艺节水。实施规模化流转经营10万亩以上；调整优化种植结构，压减高耗水作物，推广种植西瓜、辣椒等低耗水农作物0.4万亩，推进农艺节水，新增水肥一体化0.85万亩，新增农业节水能力140万立方米。（责任部门：旗农科局）

6.压减秋浇春灌用水量。科学合理安排春夏灌、秋灌灌溉期的水量指标，实行“供够关口”；秋浇用水量控制在800万立方米以下。（责任部门：旗水利局、农科局）

7.全面落实地下水协商定价制度。加强地下水管控力度；规范农业灌溉用水地下水协商水价监管；全面落实农业灌溉地下水协商定价、按方收费和超定额累进加价制度，全面完成农业水价综合改革任务。（责任部门：旗水利局、发改委、市监局）

8.完善农业节水激励机制。完善精准补贴和节水奖励细则，确保实施有依据、奖补有效果；每年安排100万元节水的补贴和奖励，用于奖励用水服务群管组织和用水户；安排补贴126万元用于高标准农田建设工程维养。（责任单位：旗财政局、水利局、农科局）

9.加强地下水保护。停止审批个人新增农业灌溉机电井，村集体因高标准农田建设等确需更新或调整的，执行一般区“封一打一”、超采（载）区“封三打一”的原则，井深控制在100米以内；未完成井灌区水价改革的苏木镇一律暂停审批；对于破坏机电井计量设施等违法行为的依法从重打击。（责任单位：旗水利局、农科局、农牧业综合行政执法大队）

（三）推进工业节水减排

10.坚持以水定产。强化水资源水环境承载力约束，优先配置再生水、严禁取用地下水；开展工业园区区域水资源评估，合理规划工业发展布局和规模，严禁新上高耗水项目；新建、改建、扩建工业项目水效不得低于自治区行业用水定额先进值。（责任单位：旗发改委、工信局、工业园区管委会、水利局）

11.强化工业集约用水。加强工业园区污水收集分流管网、污水集中处理、再生水回用等基础设施建设，加强工业园区污水处理和重复利用，2025年底前工业污水处理全面实现“零排放”；推进工业废水循环集约利用，规模以上工业用水重复利用率力争达到90%以上。（责任单位：旗工业园区管委会、工信局）

12.实施节水改造。积极推进工业节水及废水循环利用技术改造升级，引导企业实施节水改造，开展串联分质用水、一水多用和循环利用；定期开展工业企业水平衡测试；推动完成节水技术改造项目1个。（责任单位：旗工信局、水利局、工业园区管委会）

13.推进工业节水试点示范。聚焦有色、硫煤化工等重点用水领域，申报建成节水型企业1家以上，工业园区创建为自治区级节水园区。（责任单位：旗工信局、工业园区管委会）

（四）促进城镇节水减损

14.坚持以水定城。依据水资源承载能力，合理确定城镇发展规模。巴音宝力格镇、呼和温都尔镇等苏木镇所在地通过采取新建供水工程、合理调配行业用水等措施，逐步解决城镇缺水问题，促进城市规模、城市人口与水资源承载能力相适应。（责任单位：旗自然资源局、住建局）

15.遏制用水浪费。从严控制洗车、市政杂用等高耗用水，优先利用再生水、疏干水等非常规水源，限制使用地下水。开展公共供水管网漏损治理，实施管网改造、分区计量、智能化建设等工程，城市公共供水管网漏损率控制在9%以内；重点查处城镇各类违规取用水行为。（责任单位：旗住建局、水利局、农牧业综合行政执法大队）

16.深入开展公共领域节水。城市园林绿化采用高效节水灌溉方式；新建公共建筑必须安装使用节水器具，推进学校、医院、餐饮等重点行业节水技术改造，全面开展节水型公共机构、居民小区建设。到2025年，全旗机关节水型单位建成率70%以上。（责任单位：旗住建局、机关事务服务中心、水利局）

17.加快推进农村牧区节水。推进农村生活供水工程县域统管，安装计量设备，推广计量收费，农村牧区集中供水工程到户计量率达到65%以上；推广使用节水型改厕器具，巩固农村牧区厕所革命成果。（责任单位：旗水利局、住建局、农科局）

18.健全城乡用水价格机制。定期开展居民用水阶梯价格运行情况评估并动态调整。健全城镇非居民用水超定额（超计划）累进加价制度，进一步调整水量分档、确定加价标准。农村牧区探索实行村口总量控制、按户定额管理、超额累进加价制度，引导农牧民自主节水。（责任单位：旗发改委、住建局、水利局）

（五）积极推进生态节水

19.坚持以水定绿。把水资源承载能力论证作为生态建设项目审批前置手续。坚持宜林则林、宜草则草、宜荒则荒，坚持自然恢复和人工修复相结合，以雨养、节水为导向，优先选用节水耐旱型树种草种，合理配置林草植被类型和密度。（责任单位：旗林草局、发改委）

20.推进国土绿化节水。坚持自然恢复和人工修复相结合，合理使用乡土荒漠树种草种，合理利用天然降水和雨洪水，大力推广集水节水造林种草绿化技术，重点推进造林绿化、草原修复、城镇园区绿化和乡村绿化等生态节水。（责任单位：旗林草局、住建局、工业园区管委会）

21.严格城市绿化用水管理。城区和园区绿化以再生水为重点，绿化优先使用中水、疏干水、分凌水，全面减少使用地下水；严禁取用地下水用于城市水景观项目，逐步封停再生水管网覆盖范围内的绿化水源井。（责任单位：旗住建局、水利局）

（六）强化地下水超采区治理

22.做好地下水超采区巩固治理。通过实施高效节水灌溉、水源置换、种植结构调整等综合治理措施，加快推动巴音宝力格镇、乌盖苏木超采区治理，力争2030年达到采补平衡，水位达到控制水位以上并保持稳定。（责任单位：旗水利局、农科局）

23.严格水资源执法。严厉打击未经批准擅自取水、超量取水、无计量取水等不符合取水许可要求的行为，责令限期改正并依法予以处罚，加大查处力度，对违规取用水行为依法查处。（责任单位：旗水利局、农牧业综合行政执法大队）

（七）全面用好非常规水

24.推进再生水综合利用。加大再生水配置管网建设力度，统筹推进疏干水、中水等再生水用于工业生产、市政杂用、国土绿化和生态补水，推行非常规水源纳入水资源统一配置。新建3个雨洪资源蓄水池，加大雨洪资源利用，推广引洪滴灌。（责任单位：旗住建局、水利局、农科局）

25.提升矿井水综合利用水平。矿区生产优先利用矿井水，将满足标准的矿井水用于周边工业生产的前提下，逐步推广用于国土绿化、生态补水和生态用水，力争全旗矿井水综合利用率达到80%以上。（责任单位：旗水利局、工信局、住建局）

（八）激发节水市场活力

26.推进水权交易。按照全市统一安排部署，探索开展旗县内水权交易工作，支持合法用水户将自主节水量进行水权交易。（责任单位：旗水利局）

27.加强水资源税管理。严格执行水资源税改革试点要求，对同一用途取用水，地下水税额高于地表水，再生水不收税；矿井水回收利用部分从低确定税额，外排部分从高确定税额。对超计划用水的用户，实行累进加征水资源税。（责任单位：旗税务局、财政局、水利局）

- 三、保障措施

（一）加强组织领导。旗水利局负责统筹协调推进全旗节水行动，会同发改、住建、农科、林草、工信等部门建立节约用水工作协调机制，协调解决节水工作中的重大问题。各苏木镇政府对本辖区节水工作负总责，落实具体节水行动，确保节水行动各项任务完成。建立跟踪、调度、通报、约谈机制，狠抓工作落实，对进度缓慢的予以通报，对问题严重的约谈相关负责人。

（二）加强财政金融支持。积极发挥财政职能作用，重点支持农业节水灌溉、地下水超采区综合治理、水资源节约保护、城市供水管网漏损控制、节水宣传教育等，为全旗节水行动提供资金保障，用好自治区“节水贷”融资服务平台，拓展节水投融资渠道。

（三）加强节水宣传教育。坚持和落实节水优先方针，发挥政府主导作用，聚焦节水方针政策、节水理念知识、节水工艺技术、节水经验成效等重点内容，凝聚社会各方力量，多形式多层次开展节水宣传教育，着力宣传节水观念，推进节水宣传教育系统化、常态化、社会化。

| 乌拉特后旗节水行动（2025年）重点任务清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点任务 | 任务目标 | 责任单位 | 备注 |
| 一、落实最严格水资源管理制度 |  |  |  |  |
| 1 | 严格水资源 刚性约束 | 严格落实“四水四定”原则，严格执行用水总量和强度双控制，根据区域水资源承载能力水量分配，因地制宜实施差别化管控措施。 | 水利局 |  |
|  |  | 严格落实“四水四定”原则，将水资源论证作为项目审批前置条件。 | 发改委 |  |
|  |  | 严格落实“以水定城”，根据水资源承载能力确定城镇规模和规划，优化城镇供水系统，提高水资源利用效率。 | 自然资源局、住建局 |  |
|  |  | 严格落实“以水定地”，依据水资源可利用量来确定土地开发利用规模、方式和农业种植结构。 | 自然资源局、农科局 |  |
|  |  | 严格落实“以水定人”，按照水资源承载能力，确定人口规模，合理规划人口发展，引导人口向水资源较为丰富的地区流动，更好地满足人们生活用水需求。 | 发改委、自然资源局 |  |
|  |  | 严格落实“以水定产”原则，根据水资源承载能力，合理规划产业布局和规模，实现产业结构与水资源禀赋相协调、产业布局与水资源配置相适应、产业规模与供水能力相匹配。 | 发改委、工信局、农科局 |  |
| 2 | 严格落实限审限批 | 水资源超采（载）区暂停审批新增取用地下水。 | 水利局，巴音宝力格镇、乌盖苏木人民政府 |  |
|  |  | 其他地下水取用审批权限全部上划调整为市级受理审批（除城乡居民生活等特殊情形外）。 | 水利局 |  |
|  |  | 依法关闭公共供水管网覆盖范围内或者通过替代水源已经解决供水需求的区域内的自备井。 | 住建局 |  |
| 3 | 完善用水计量收费 | 井灌区全面实行“以电折水”计量，新增“以电折水”典型井16眼，非农用户年许可水量20万立方米以上的地表取水、5万立方米以上的地下取水全部实现在线监测。 | 水利局 |  |
|  |  | 机电井推行“一井一表”，通过高标准农田建设项目和水利节水奖励资金安装灌溉型电表800个。 | 农科局、水利局 |  |
|  |  | 通过高标准农田建设，完成机电井精准计量设备安装400个以上。 | 农科局 |  |
| 二、推进农业节水增效 |  |  |  |  |
| 4 | 加强工程节水 | 实施团结渠（乌盖段）和杨正稍渠（巴音镇段）恢复改造工程，改扩建引黄（洪）滴灌澄清池2处，泵站2座。 | 农科局、水利局 |  |
|  |  | 开展恢复黄灌和井黄双灌面积3万亩（巴音镇2万亩、乌盖苏木1万亩）。 | 巴音宝力格镇、乌盖苏木人民政府 |  |
| 5 | 推进农艺节水 | 实施规模化流转经营10万亩以上，推广种植西瓜、辣椒等低耗水农作物0.4万亩，新增水肥一体化0.85万亩。 | 农科局 |  |
| 6 | 压减秋浇春灌用水量 | 科学合理安排春夏灌、秋灌灌溉期的水量指标，实行“供够关口”。 | 水利局 |  |
|  |  | 秋浇用水量指标控制在800万立方米以下。 | 巴音宝力格镇、乌盖苏木、呼和温都尔镇人民政府 |  |
| 7 | 全面落实地下水协商定价制度 | 加强地下水管控力度。 | 水利局 |  |
|  |  | 规范农业灌溉用水地下水协商水价监管。 | 发改委、市监局 |  |
|  |  | 全面落实农业灌溉地下水协商定价、按方收费和超定额累进加价制度。 | 巴音宝力格镇、乌盖苏木、呼和温都尔镇人民政府 |  |
| 8 | 完善农业节水激励 机制 | 完善精准补贴和节水奖励细则，确保实施有依据、奖补有效果。 | 水利局、农科局 |  |
|  |  | 每年安排100万元用于节水奖励、安排126万元用于高标准农田工程维养。 | 财政局 |  |
|  |  | 落实精准补贴和节水奖励到群管组织和用水户。 | 巴音宝力格镇、乌盖苏木、呼和温都尔镇人民政府 |  |
| 9 | 加强地下水保护 | 停止审批个人新增农业灌溉机电井，未完成井灌区水价改革的苏木镇一律暂停审批。 | 水利局 |  |
|  |  | 高标准农田建设等确需更新或调整的，井深控制在100米以内。 | 农科局 |  |
|  |  | 加强地下水管理、对于破坏机电井计量设施等违法行为的依法打击。 | 农牧业综合行政执法大队 |  |
| 三、推进工业节水减排 |  |  |  |  |
| 10 | 坚持以水定产 | 合理规划工业发展布局和规模，严禁新上高耗水项目。 | 发改委 |  |
|  |  | 强化水资源水环境承载力约束，优先配置再生水、严禁取用地下水。 | 水利局 |  |
|  |  | 开展工业园区区域水资源评估。 | 工业园区管委会 |  |
|  |  | 新建、改建、扩建工业项目水效不得低于自治区行业用水定额先进值。 | 工信局 |  |
| 11 | 强化工业集约用水 | 加强工业园区污水收集分流管网、污水集中处理、再生水回用等基础设施建设，2025年底前工业污水处理全面实现“零排放”。 | 工业园区管委会 |  |
|  |  | 推进工业废水循环集约利用，规模以上工业用水重复利用率力争达到90%以上。 | 工信局 |  |
| 12 | 实施节水改造 | 积极推进工业节水及废水循环利用技术改造升级，引导企业实施节水改造，开展串联分质用水、一水多用和循环利用。 | 工信局、工业园区管委会 |  |
|  |  | 定期开展工业企业水平衡测试。 | 水利局 |  |
|  |  | 推动完成节水技术改造项目1个。 | 工信局 |  |
| 13 | 推进工业节水试点 示范 | 聚焦有色、硫煤化工等重点用水领域，申报建成节水型企业1家以上，工业园区创建成为自治区级节水园区。 | 工信局、工业园区管委会 |  |
| 四、促进城镇节水减损 |  |  |  |  |
| 14 | 坚持以水定城 | 依据水资源承载能力，合理确定城镇发展规模。 | 自然资源局 |  |
|  |  | 巴音宝力格镇、呼和温都尔镇等苏木镇所在地通过采取新建供水工程、合理调配行业用水等措施，逐步解决城镇缺水问题。 | 住建局 |  |
| 15 | 遏制用水浪费 | 从严控制洗车、市政杂用等高耗用水，优先利用再生水、疏干水等非常规水源。 | 住建局 |  |
|  |  | 开展公共供水管网漏损治理，实施管网改造、分区计量、智能化建设等工程，城市公共供水管网漏损率控制在9%以内。 | 住建局 |  |
|  |  | 限制使用地下水。 | 水利局 |  |
|  |  | 重点查处城镇各类违规取用水行为。 | 农牧业综合行政执法大队 |  |
| 16 | 深入开展公共领域 节水 | 城市园林绿化采用高效节水灌溉方式，新建公共建筑必须安装使用节水器具，全面开展节水型居民小区建设。 | 住建局 |  |
|  |  | 推进学校、医院、餐饮等重点行业节水技术改造，全面开展节水型公共机构建设。到2025年，全旗机关节水型单位建成率70%以上。 | 机关事务服务中心、水利局 |  |
| 17 | 加快推进农村牧区 节水 | 推进农村生活供水工程县域统管，安装计量设备，推广计量收费，农村牧区集中供水工程到户计量率达到65%以上。 | 水利局、住建局 |  |
|  |  | 推进农村生活供水工程县域统管，安装计量设备，推广计量收费，巩固农村牧区厕所革命成果，推广使用节水型改厕器具。 | 农科局 |  |
| 18 | 健全城乡用水价格 机制 | 定期开展居民用水阶梯价格运行情况评估并动态调整。健全城镇非居民用水超定额（超计划）累进加价制度，进一步调整水量分档、确定加价标准。 | 发改委、住建局 |  |
|  |  | 农村牧区探索实行村口总量控制、按户定额管理、超额累进加价制度，引导农牧民自主节水。 | 水利局 |  |
| 五、积极推进生态节水 |  |  |  |  |
| 19 | 坚持以水定绿 | 把水资源承载能力论证作为生态建设项目审批前置手续。 | 发改委、水利局 |  |
|  |  | 坚持宜林则林、宜草则草、宜荒则荒，坚持自然恢复和人工修复相结合，以雨养、节水为导向，合理配置林草植被类型和密度。 | 林草局 |  |
| 20 | 推进国土绿化节水 | 大力推广节水造林种草绿化技术，推进造林绿化和草原修复等生态节水。 | 林草局 |  |
|  |  | 大力推广节水绿化技术，重点推进城镇绿化等生态节水。 | 住建局 |  |
|  |  | 大力推广节水绿化技术，重点推进工业园区绿化等生态节水。 | 工业园区管委会 |  |
| 21 | 严格城市绿化用水 管理 | 以再生水为重点，绿化优先使用中水、疏干水、分凌水，全面减少使用地下水。 | 住建局、水利局 |  |
|  |  | 严禁取用地下水用于城市水景观项目，逐步封停再生水管网覆盖范围内的绿化水源井。 | 住建局 |  |
| 六、强化地下水超采区治理 |  |  |  |  |
| 22 | 做好地下水超采区 巩固治理 | 通过实施高效节水灌溉、水源置换、种植结构调整等措施，加快推动巴音镇、乌盖苏木超采（载）区治理。 | 农科局，巴音宝力格镇、乌盖苏木人民政府 |  |
|  |  | 力争2030年达到采补平衡，水位达到控制水位以上并保持稳定。 | 水利局 |  |
| 23 | 严格水资源执法 | 对未经批准擅自取水、超量取水、无计量取水等不符合取水许可要求的行为加大打击力度。 | 水利局 |  |
|  |  | 对违规取用水行为依法查处。 | 农牧业综合行政执法大队 |  |
| 七、全面用好非常规水 |  |  |  |  |
| 24 | 推进再生水综合利用 | 推行非常规水源纳入水资源统一配置。 | 水利局 |  |
|  |  | 加大再生水配置管网建设力度，统筹推进疏干水、中水、雨洪水等再生水用于工业生产。 | 水利局、工信局 |  |
|  |  | 统筹推进疏干水、中水、雨洪水等用于市政杂用、国土绿化和生态补水。 | 住建局、林草局 |  |
|  |  | 新建3个雨洪资源蓄水池，加大雨洪资源利用，推广引洪滴灌。 | 水利局、林草局、农科局 |  |
| 25 | 提升矿井水综合利用水平 | 矿区生产优先利用矿井水，将满足标准的矿井水用于周边工业生产的前提下，逐步推广用于国土绿化、生态补水和生态用水，力争全旗矿井水综合利用率达到80%以上。 | 水利、局工信局、住建局 |  |
| 八、激发节水市场活力 |  |  |  |  |
| 26 | 推进水权交易 | 按照全市统一安排部署，探索开展旗县内水权交易工作，支持合法用水户将自主节水量进行水权交易。 | 水利局 |  |
| 27 | 加强水资源税管理 | 严格执行水资源税改革试点要求，对同一用途取用水，地下水税额高于地表水，再生水不收税；矿井水回收利用部分从低确定税额，外排部分从高确定税额。对超计划用水的用户，实行累进加征水资源税。 | 税务局、财政局、水利局 |  |

乌拉特后旗人民政府办公室            2025年5月30日印发